扬州市上善建设工程有限公司

梁山县三年集中攻坚”2019-2020年路网

提档升级工程EPC总承包工程相应道路工程

劳务机械招标

招标文件

招       标      人：扬州市上善建设工程有限公司

发    放    日   期：   2019 年  12 月 2  日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 梁山县农村公路“三年集中攻坚”2019-2020年路网提档升级工程EPC总承包项目 |  |  |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 3 | 招标内容 | 张桥-东草庙13.4km、孙孝溪-姚核1.1km、油坊-李大郭东段6km |  |  |
| 4 | 项目完成期 | 2020年10月1日 |  |  |
| 5 | 工作内容 | 完成相应道路工程所必要劳务和机械工作量 |  |  |
| 6 | 劳务机械服务地点 | 山东省梁山县相应道路地点 |  |  |
| 7 | 招标单位 | 扬州市上善建设工程有限公司 |  |  |
| 8 | 投标文件份数 | 正本、副本各一份 |  |  |
| 9 | 投标截止时间 | 2019年 12 月10 日下午 5:00 （北京时间） |  |  |
| 10 | 投标文件递交地址 | 扬州市立新路14号扬州市上善建设工程有限公司 审计科 |  |  |
| 11 | 开标会时间 | 另 定 | 地址 | 扬州市上善建设工程有限公司一楼会议室 |
| 12 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |
| 13 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于扬州市上善建设工程有限公司 |  |  |
| 14 | 联系方式 | 招标人：扬州市上善建设工程有限公司 地 址：扬州市立新路14号 电 话：0514-87202301 联系人：刘妍 |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2 工程规模

张桥-东草庙13.4km（13098万元）、孙孝溪-姚核1.1km（512.14万元）、油坊-李大郭东段6km（2941.45万元）。本次投标仅对上述项目中所需劳务和机械进行招标，预估劳务机械费用在4200 万元。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标须在我公司名录库成员单位或我公司邀请的施工单位（若中标须在20个工作日内，完成我公司名录库管理相关事项办理入库工作）；

4.2投标单位须具备市政三级以上施工资质，须有2000万元以上道路施工业绩，附施工合同；

4.3投标单位须提供工程所需的安全员、技术员、施工员及项目经理，项目经理2名须一级建造师有B证，且注册在投标单位。

4.4代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件；

4.5 投标人须提供不低于1000万元的银行现金存款证明(2020 年1月9日—1月14日期间)，若中标后，须向我单位提供300万元的履约保证金，工程结束，无质量、安全等问题后退还，不计息。

三、投标须知：

1、投标单位应充分了解工程的施工工艺及质量控制要点，须至现场进行踏勘后，熟知现场情形后再参与投标。

2、投标单位须具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（复印件），若劳务机械服务不在经营范围内，若中标须在5个工作日内办理完成工商经营范围增项，否则予以废标。

3、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、投标人中标后，需自行组织现场人员入驻等相关事项，包含人员住宿、出行等必需事项，并须自行准备上善制式安全保护必须品不限于安全帽、背心、防护绳等，上述费用包含在投标劳务机械费用内。

5、此次劳务机械招标不含施工所需之辅材，所需任何材料由我公司经招标比价后统一采购提供，除经我方认可委托采购的。施工过程中所产生的矛盾自行协调解决，不得以任何理由推脱，也不得以此作为工期、质量和安全不达标的借口，若发生相关事由，我公司视情节在履约保证金中扣除10-100万元，并扣除由此引发的各项损失。

6、此次招标为山东省梁山县经财政评审后的经济数据进行劳务机械费率让利招标，包含不确定因素，财评及审计过程中也会发生不确定的费用（1%-8%之间），该部分费用由中标的劳务机械单位承担，一旦投标即表示投标人认可该项条款。

7、本次招标投标让利不低于6%（在经业主单位最终审计支付的基础上进行让利），若低于6%视为废标。

8、劳务机械支付比列为，根据经审核的工程完成量支付50%，完工后支付至70%，竣工后付至80%，留20%质保金。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标前附表中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

1、投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由招投标小组负责进行。招投标小组成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、评标小组采用低价评分法确定中标人。

3、如果遇到相同报价的情况，由招标比价小组进行评审决定。

投标书

扬州市上善建设工程有限公司：

招标文件已收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的劳务及机械一切相关的服务，投标让利为     %。

2.如果我们中标，我们缴纳300万元履约保证金。

3.我们同意招标文件 各项规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：南通市港闸区新宁路19号

邮编：226000

电话：13773679018         传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

3.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日