江苏长江水务股份有限公司

聚乙烯供水管道成套生产设备采购及安装项目

招标文件

招标编号：0660

招标人：江苏长江水务股份有限公司

招标代理机构：江苏省设备成套股份有限公司（盖单位章）

2021年12月20日

目录

第一章 招标公告	2

二、项目概况和招标范围	2

三、投标人资格条件	2

四、招标文件提供信息	2

五、投标文件接收信息	3

六、开标时间及地点	3

七、其他	3

八、联系方式	4

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	5

1.总则	9

2.招标文件	11

3.投标文件	12

4.投标	14

5.开标	14

6.评标	15

7.合同授予	16

8.纪律和监督	16

9.是否采用电子招标投标	17

10.需要补充的其他内容	17

第三章 评标办法（综合评估法）	17

评标办法前附表	18

1.评标方法	20

2.评标程序	20

第四章 主要合同条款及格式	21

第五章 项目需求	40

1.总述	40

第六章 投标文件格式	45

第一章 招标公告

江苏长江水务股份有限公司聚乙烯供水管道成套生产设备采购及安装项目

一、招标条件

本江苏长江水务股份有限公司聚乙烯供水管道成套生产设备采购及安装项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹，招标人为江苏长江水务股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

项目名称：江苏长江水务股份有限公司聚乙烯供水管道成套生产设备采购及安装项目。

项目编号：0660

招标内容：本次招标的设备及服务是江苏长江水务股份有限公司聚乙烯供水管道成套生产设备，包括主机及配套设备（供应及其安装、试验、验收、联调投运及售后服务等内容，供货方产品型号、尺寸、颜色等方面需要满足要求）。

招标控制价：210万元人民币；投标报价超过者按否决投标处理。

标包划分：1个标包。

工期/交货期：合同签订后60日。

交付地点：扬州。

## 三、投标人资格条件

- （一）投标人须具有独立订立合同的能力。（营业执照复印件加盖投标人公章装订于投标文件中）。

（二）具有履行合同的财务能力，提供2020年度经第三方审计的财务报告。（复印件加盖投标人公章装订于投标文件中）

- （三）投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来在国内的类似业绩。（合同复印件加盖投标人公章装订于投标文件中，原件备查）。

- （四）投标货物中聚乙烯供水管道成套生产设备须具有制造商针对本项目的专项授权书或经销商证书。

- 1.如为生产商，须提供其为生产商的证明材料（复印件加盖生产商公章装订于投标文件中）；

- 2.如为代理商，须提供生产商针对本项目的专项授权书或经销商证书和售后服务承诺书（复印件装订于投标文件中，正本中应为原件）

- （五）投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内（2018年1月1日至今）无不良经营行为。

- （六）本次招标不接受联合体投标；

## 四、招标文件提供信息

获取时间：从2021年  月  日09：00到2021年  月  日17：00

获取方式：

（一）凡有意参加投标者，请于获取时间内（北京时间，下同），登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。招标文件服务费0元，下载后不退。

（二）平台网址为：http：//www.365trade.com.cn/。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。下载者须通过平台填写“购标申请”，并上传单位介绍信和营业执照副本复印件、本人身份证。平台服务费200元。

（三） 下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取电子招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

（四）下载者选择“需要邮购纸质标书”的，需另加手续费（含邮费）50元，招标代理机构在收到邮购款（含手续费）后3日内寄送。

（五）下载者需要发票的，须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在支付后3日内登陆前述模块下载增值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取；平台服务费发票由中招联合信息股份有限公司自动开具增值税电子普通发票，下载者可在支付后3日内登陆前述模块下载。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（六）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、文件下载、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时至6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（七）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

## 五、投标文件接收信息

递交开始时间：2021年  月  日

递交截止时间：2021年  月  日

递交方式：江苏省南京市山西路98号江苏成套大厦1楼招标大厅纸质文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2021年  月  日

开标地点：江苏省南京市山西路120号江苏成套大厦22楼2205室

## 七、其他

（一）本项目允许投标人同时中标的最多标包数为1个。

（二）本项目的潜在投标人/投标人须按包获取招标文件，按包编制、密封、提交投标文件（含投标保证金），本项目按包开标、评标。

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

（四）发布公告的媒介：本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、江苏省招标投标公共服务平台、中招联合招标采购平台上、扬州市公共资源交易服务平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站发布。

## 八、联系方式

招标人：江苏长江水务股份有限公司

地址：扬州文汇东路249号

联系人：汪礼发

电  话：0514-82980069

招标代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

地址：江苏省南京市山西路120号江苏成套大厦18楼1806室

电话：025-86632670，13655170559

联系人：李晓燕、李思念

电子邮件：383456100@qq.com

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：详见第一章第八条 地址：详见第一章第八条 联系人：详见第一章第八条 电话：详见第一章第八条 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：详见第一章第八条 地址：详见第一章第八条 联系人：详见第一章第八条 电话：详见第一章第八条 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章第一条 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | / |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章第一条 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章第二条 |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见第一章第二条 |
| 1.3.3 | 交付地点 | 详见第一章第二条 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章第三条 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 详见第一章第三条 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过中国招标投标公共服务平台、江苏省招标投标公共服务平台、中招联合招标采购平台上、扬州市公共资源交易服务平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站发出 |
| 1.10.1 | 分包 | ■不允许 □允许，分包要求：部分工作内容，在征得招标人同意后可以进行合法分包。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件中标识“★”的条款 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无 |
| 1.11.4 | 偏差 | ■不允许 □允许，偏差范围：无限制 最高项数：无限制 实质性要求和条件不允许偏差，非实质性要求和条件允许偏差，对非实质性要求和条件的偏差范围、最高项数无规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间前15日 形式：电子邮件 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过中国招标投标公共服务平台、江苏省招标投标公共服务平台、中招联合招标采购平台上、扬州市公共资源交易服务平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站发出 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到后1日 形式：电子邮件 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过中国招标投标公共服务平台、江苏省招标投标公共服务平台、中招联合招标采购平台上、扬州市公共资源交易服务平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到后1日 形式：电子邮件 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家法律及相关规定计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ■有，最高投标限价：210万元；投标报价超过者按否决投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■要求，投标保证金的形式：电汇 投标保证金的金额：3万元 投标保证金收款账户名称、收款开户行、收款账号：下载招标文件后，进入中招联合招标采购平台“缴纳保证金”模块，填写相关信息后自动生成“投标保证金”账户信息（该账号为虚拟账号，只针对本投标人本项目有效，对于其他投标人、其他项目均无效），招标代理机构委托中招联合信息股份有限公司和平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及对账、结算等相关业务。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 无其他情形 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 ■有，具体要求：详见第一章第三条 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 详见第一章第三条 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 无 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 无 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：四份 投标文件正本份数：一份 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：电子版文件应为U盘形式、正本的盖章扫描件，与纸质版一致，在U盘上标注投标人名称及招标编号，单独密封，与纸质文件同时递交，U盘递交后不予退还。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | ■不需要 □需要，分册装订要求： |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标代理机构名称： 招标代理机构地址： （项目名称）（设备名称）采购招标项目投标文件 招标编号： 标段名称： 标段编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章第五条 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章第五条 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：详见第一章第六条 开标地点：详见第一章第六条 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序：递交投标文件的正序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、江苏省招标投标公共服务平台、中招联合招标采购平台、扬州市公共资源交易服务平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 ■否，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ■要求，中标金额的10%，履约保证金的形式：银行汇票、银行保函或现金支票。 不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ■否 是 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 10.1费用 10.1.1招标代理服务费用由招标代理机构在退还中标人投标保证金时向中标人收取，发票由招标代理机构开具。具体标准为：按照国家计价格[2011]534号文的招标代理服务费收费标准*33%执行。 10.1.2除中标人在投标文件另有声明外，中标人允许招标代理机构在其投标保证金中直接扣除公证服务费用，余款仍将退还中标人。 |
|  |  | 10.2重新招标 10.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）招标文件获取截止时间止，获取招标文件的潜在投标人少于3个的； （2）投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的； （3）经评标委员会评审后否决所有投标的； （4）评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的； （5）根据第二章第3.3.3项规定，同意延长投标有效期的投标人少于3个的； （6）根据第二章第7.4款规定，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的。 10.2.2有第二章第7.4款、第三章第3.1.2（2）目所列情形的投标人不得参与该项目的重新招标。 10.2.3重新招标后仍存在第二章第10.2.1项情形的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。 不再进行招标的项目，如有两家投标，招标人可进行两家开标；如只有一家投标，经评标委员会评审认可后，招标人可进行谈判采购。 |

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交付地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交付地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件由两个分册组成，包括：

第一章    投标人须知

第二章    合同条款

第三章    投标文件格式

第四章    招标货物技术规格

第五章    图纸

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理联系解决。

2.1.1投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、公用设施及相关法律等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受。

2.2招标文件的澄清

2.2.1若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）通知招标代理机构。招标人将以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

2.3招标文件的补充

2.3.1在投标截止时间前，由于需对投标人的提问进行澄清或其他任何原因，招标人及招标代理机构均可对招标文件用补充文件的方式进行修正。

2.3.2对招标文件的补充，应以书面形式通知所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.3.3为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标人及招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

3.投标文件

3.1投标文件的语言及度量衡

3.1.1投标文件以及投标人与招标代理机构之间的所有书面往来都应用中文书写。

3.1.2本次招标文件为中文版本，投标人填写投标文件时以中文招标文件为准。

3.1.3除在技术条款中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

3.2投标文件的组成

3.2投标文件应包括下列部分：

3.2.1投标书及其附件

（l）投标书

（2）投标保证金

（3）投标分项报价表

（4）开标一览表

3.2.2投标人资格证明文件

（1）投标人概况：包括简要历史、生产的主要产品或经营业务范围、组织机构、所属集（财）团和资质条件、类似工程的业绩等。

（2）投标人技术能力：生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等的简要介绍。

（3）投标人财务状况：包括开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额。

（4）营业执照副本

（5）授权委托书

3.2.3证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

（l）质量保证书

（2）有关部门的检测报告（如有）

（3）货物组成：对货物组成进行描述，如主机配置、备品备件、专用工具等清单，以及供货来源和分项价格表。

（4）货物技术资料

（5）投标货物规格偏离表：对照技术条款的要求，说明投标货物对技术规格的响应、偏差情况。

（6）商务偏离表

（7）服务：投标人可提供的安装、调试、培训、维修等技术服务情况。

（8）经营业绩：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年制造同类货物的销售情况，以及在中国境内的用户名单。

3.2.4其他资料（如产品样本、图纸（样）、说明书及投标人认为必要的其他资料）

3.3若投标人提交的投标文件资料不全，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝接受。

3.4投标价格

3.4.1每项货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

3.5投标保证金

3.5.1投标保证金是投标文件的组成部分。

3.5.2投标保证金可采用下列形式之一。并符合下列规定：

3.5.2.1银行汇票、电汇、现金，必须符合银行和财务的规定。

3.5.3若投标人不按第 12.l和 12.2条规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

3.5.4投标保证金的退还

3.5.4.l未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后无息退还。

3.5.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（l）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第29条规定签订合同。

3.6投标有效期

3.6.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天内，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.6.2在特殊情况下，招标人及招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的签署及形式

3.6.l投标文件一式五份，包括一份“正本”和四份“副本”，如果它们之间有任何差异，以正本为准。

3.6.2投标文件正本中，除营业执照副本、质量保证书等可提交复印件外，其他文件应尽量提交原件，文字材料需印刷、打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正、副本须经授权代表签署。正本须签字

3.6.3投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处须由签署人简签。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件正本和副本应密封包装，开标一览表单独密封（一式两份）放入正本密封袋中或单独密封递交，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2投标密封袋上须注明：

（1）招标文件编号：

（2）投标人的名称等

（3）注明在投标截止日期前不得启封的字样。

4.1.3投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.4未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交付地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 | 中标候选人排序方法 |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，确定中标候选人顺序的方法为：招标人确定。 |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |  |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |  |  |  |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  |  | 交货期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |
|  |  |  | 交付地点 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |
|  |  |  | 技术性能指标 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |  |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |  |  |  |
|  |  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 |  | 符合第五章“项目需求”中的实质性要求和条件 |  |  |  |
|  |  |  | 技术支持资料 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |  |  |  |
|  |  |  | 主要技术参数 |  | 符合第五章“项目需求”中的实质性条款的要求 |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分 100 分） |  | 商务部分：65分 技术部分：35分 |  |  |  |
| 条款号 |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 | 投标文件对应页码 |
| 2.2.2（1） | 投标报价评分标准（55分） |  |  | 投标报价（55分） |  | A.报价评分（满分50分）：评标基准价 C=A*K，A为所有满足招标文件要求的投标人的投标报价的算术平均价（如果投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值），K值的取值范围为95%-98%之间的整数，在开标时由开标现场人员随机抽取确定。评标价等于评标基准价的得满分55分，偏离基准价的相应扣减得分。投标报价与基准价相比的偏差率，每高出基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分，不足1%按插入法计算，保留两位小数，扣完为止。 B.报价合理性得分（满分5分）：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。 |  |
| 2.2.2（2） | 商务评分标准（10分） |  |  | 业绩（5分） |  | 投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来有同类业绩得1分。满分5分。（投标人须提供类似项目的合同复印件或其它证明材料） |  |
|  |  |  |  | 交货期（2分） |  | 由评标委员会根据投标人交货期情况打分，比招标文件要求工期每提前5天加1分，满分2分。 |  |
|  |  |  |  | 企业获奖情况（3） |  | 投标人或制造企业获得过省级及以上荣誉证书（提供证书复印件，没有提供的不得分），有一项得1分，最多得3分。 |  |
| 2.2.2（3） | 技术评分标准（35分） |  |  | 技术性能（8分） |  | 由评标委员会根据投标货物、功能服务的性能满足招标文件的技术要求的情况打分。★条款为实质性要求，不满足按否决投标处理；其它条款不满足的每项扣1分，8分扣完为止。 |  |
|  |  |  |  | 技术方案（12分） |  | 由评标委员会根据招标文件的功能需求对投标人提供的货物的制造工艺、外观、质量、性能及技术指标、所使用的材质、类似工程中的使用质量情况、运营成本、寿命、可靠性方面进行综合评分，优得（8，12]分，良得（4，8]分，一般得（0，4]，无内容得0分。 |  |
|  |  |  |  | 实施方案（5分） |  | 由评标委员会根据投标人系统集成实施方案的可操作性与完整性进行打分，优得（3，5]分，良得（1，3]分，一般得（0，1]，无内容不得分。 |  |
|  |  |  |  | 服务团队（2分） |  | 由评标委员会根据投标人配备的项目人员资历、技术团队水平综合打分，优得（1，2]分，良得（0.5，1]分，一般得（0，0.5]，无内容不得分。 |  |
|  |  |  |  | 技术服务与培训（8分） |  | 由评标委员会根据投标人的保修期进行打分。少于18个月的按否决投标处理，承诺保修期每延长1年加1分，最多加2分。（提供承诺书） |  |
|  |  |  |  |  |  | 由评标委员会根据投标人对售后服务的承诺、响应时间、维修技术能力、国内是否有备品备件库，是否在本地有备件及维修站情况进行打分，优得（2，3]分，良得（1，2]分，一般得（0，1]，无内容不得分。（须提供证明材料） |  |
|  |  |  |  |  |  | 由评标委员会根据投标人的培训方案打分，优得（2，3]分，良得（1，2]分，一般得（0，1]，无内容不得分。 |  |
| 说明：以上优的标准为内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强；中的标准为内容一般、措施可行、针对性较强；差的标准为内容略差、措施基本可行、针对性差、内容不够完整；以上某项无内容，该项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2（2） | 串通投标 | 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： - 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； - 投标人之间约定中标人； - 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
|  |  | 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
|  |  | 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： - 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； - 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； - 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； - 招标人授意投标人撤换、修改投标文件； - 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； - 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 |
|  | 弄虚作假 | 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为： - 使用伪造、变造的许可证件； - 提供虚假的财务状况或者业绩； - 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； - 提供虚假的信用状况； - 其他弄虚作假的行为。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，确定中标候选人顺序的方法为：招标人确定。

2.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（3）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按评标办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=商务分+技术分。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 主要合同条款及格式

设备采购、安装及调试合同

买方：江苏长江水务股份有限公司

卖方：

江苏长江水务股份有限公司（以下简称“买方”）通过招标（招标编号：      ），确定         公司（以下简称“卖方”）为江苏长江水务股份有限公司       设备安装采购项目的供应方，经买卖双方协商一致，签订本合同。

第一条　名词和用语

下列名词和用语， 除上下文另有规定外，有如下含义：

- “工程”是指江苏长江水务股份有限公司       设备采购、安装及调试项目。

- “买方”指江苏长江水务股份有限公司或其合法承继者。

- “卖方”是指             公司以及其合法承继者。

- “中标通知书”：指买方正式接受卖方投标的接受信。

- “不可抗力”：任何一方都不能预见、对其发生及后果不能避免并且超过合理控制范围、且不能克服的自然事件和社会事件。

- “合同价款”：指根据合同条款，用以支付卖方在全面正确地履行合同义务后卖方所应得的金额。

- “一方”：指买方或卖方的任何一方。

- “服务”：系指合同规定卖方需承担的检验、运输、保险、交接验收、技术援助与保障、培训以及其它类似的在合同中所提到的卖方的义务。

- “现场”系指将要进行加工或货物使用的地点。

- “技术资料”是指卖方提供的与合同设备及相关的设计、制造、监造、检验、指导安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)。

- “合同设备”是指卖方根据合同所供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件等。

- “技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、指导安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

- “验收”系指买方依据技术规格书规定接受所供货物或/和安装、调试应依据的程序和检验。

- “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

- “备品备件”是指根据本合同提供的随机备用部件。

- “设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同及技术附件规定的性能、质量标准要求的情形。

- “初步性能验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件技术规格书规定的保证值后，买方对合同设备的验收。

- “最终性能验收”是指买方对每一合同设备质量保证期满后的验收。

第二条　合同条件的构成及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

- 双方协商同意的对本合同的变更、补充协议等正式书面文件；

- 本合同；

- 中标通知书；

- 投标文件；

- 买方提供的工程技术资料和技术要求；

- 卖方提供的技术资料；

- 招标文件；

当合同文件出现含糊不清或不相一致，并按上述规定不能解决时，由双方协商解决；双方经协商不能达成一致的，按本合同第二十七条约定的办法解决。

第三条 适用的法律

本合同适用的法律是指中华人民共和国的法律、行政法规，以及双方议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

本合同文件使用中文书写、解释和说明。除技术规格书中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

第四条 合同标的

- 设备名称、规格(型号)、数量

设备名称：

设备规格(型号)及数量：。

- 凡卖方供应的设备应是全新的、安全的、经济的、技术先进并且是成熟可靠的。

- 设备的技术规范、技术经济指标和性能、合同设备的供货范围、卖方提供的技术资料和技术服务。

- 买方有权对采购设备的数量在一定范围内调整，单价仍按投标时的价格。

- 由卖方负责拆除原有设备并安装新购设备及协调有关供电事宜直至所安装设备能达到安全生产要求，具备验收条件时应及时通知买方组织验收。所需费用包含在合同标的之内，不再单独报价。

第五条 供货范围

本合同的供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及安装技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足技术规格书对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补上，发生的费用由卖方承担。

第六条  包装

- 除非本合同另有规定外，卖方提供所有货物的包装应符合技术规格书及货物承运部门的有关规定，采用良好的防湿、防潮、防震和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场而不使货物受损。如果由于包装不妥或不合理而引起货物损坏和丢失的责任，卖方应按本合同第十五条的规定承担更换或赔偿的责任。如果因此造成整个工程损失的，卖方应对此类损失承担赔偿责任。

- 卖方应提供四套详细装箱单和质量证书，其中一套随运输工具发送，两套在货物备妥及运输工具发出24小时内用特快专递寄送给买方，一套随发票结算。随发票结算的一套应标明货物的单价和总价。

- 装箱单因包括如下内容：

- 合同号；

- 设备号；

- 货物备妥发运日；

- 货物名称及编号；

- 货物总毛重；

- 货物总体积；

- 总包装件数；

- 重量超过二吨（包括二吨）或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

- 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

- 对裸装货物应以金属标签(金属铭牌)或在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

- 备品备件、专用工具应与对应设备分别包装，并在包装箱外按7.2条注明内容，并标明“备品配件”或“专用工具”的字样，一次性发货。

- 所有设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

- 卖方不得用同一箱号标明任何两个箱件，包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

- 对于需要保证精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

- 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装，并应防止潮气和水的侵蚀。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

- 合同号；

- 供货、收货单位名称；

- 目的地；

- 毛重；

- 箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

第七条  标记

- 合同设备的喷漆、标识、验收文件和运输应符合本合同附件技术规范书所列的各项要求。

- 合同设备若有外包装，卖方应在每件外包装上以醒目的方式用中文印刷字样标明以下各项：

  - 制造厂名称和产品商标，设备名称；

  - 毛重／净重（Kg）；体积(长×宽×高，以毫米表示)；

  - 制造时间

  - 出厂检验合格标志

  - 表示储运安全的其它标志

  - 项目名称

  - 联系方式

  - 箱号/件号；

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸和搬运。

应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志。

第八条  运输和交付

- 交货期：合同签订后     天内货到用户指定地点。卖方应在发货日的2日前以传真通知买方合同号、货物名称、数量、件数和备妥待运日期。

- 卖方在货物装车完成24小时内以传真或电传通知买方合同号、车号、货物名称、规格、数量、件数、到站及到买方指定地点的时间。

- 本合同项下货物的交付地点为买方指定位置地面，卖方负责将货物运抵交付地点并负责卸车并搬运到指定地点，在此期间的安全由卖方负责。

合同设备所有权自合同设备安装调试验收合格之日起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担。货物到达目的地后，当场可清点验收的设备，经买卖双方组织人员进行现场验收，由卖方安装人员负责开箱验收后设备的保管、仓贮（卖方应提出对设备的存放要求）。对未开箱的设备（指需在安装时开箱的设备），经双方清点数量后由卖方负责安全保管、仓贮。确定安装时开箱验收的，由双方共同参与对货物进行检验，按开箱清单现场清点核对，并签字确认。如果货物被证明有缺陷，包括潜在缺陷或使用了不适当的材料不符合合同约定的，买方将保留拒收货物和对卖方索赔的权力；

- 由于卖方未及时按本合同第8.1款和/或第8.2款向买方发出通知，导致买方遭受损失的，卖方应向买方承担损失赔偿责任。

- 在保证期满后三年内由于卖方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过买方通知后1个月运到指定交付点，并且通知买方。

- 卖方应按技术规格书规定，向买方提供满足调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。技术资料的交付时间按买方要求的时间及时提供。

- 技术资料以快递邮寄（可直送）方式递交,每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真通知买方。

- 技术资料可以邮寄方式或专人送达方式递交，如以邮寄方式递交，则以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，如以专人送达方式递交，则以买方代表签收日期为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同第十五条对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。

如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，卖方应在收到买方通知后14天内(对急用者应在3天内)免费向买方补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接到买方通知后14天内(对急用者应在3天内)，向买方补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由买方承担。

- 买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站/码头/机场检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前15天通知买方交运日期。买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

- 技术资料收件单位：江苏长江水务股份有限公司（注明技术资料）

第九条 保险

在货物发运前卖方须对货物，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司投保以卖方为受益人，金额为发运货物价格110%的运输一切险(包括卸货至现场地面的最后一吊)，保险区段为卖方仓库到交货地点交货后90天止。

第十条  风险承担

所有货物在交付之前的所有风险和责任均由卖方承担。如果在交付之前因运输等问题造成货物毁损、灭失等风险，卖方在本合同项下的义务与责任均不予解除。

第十一条  合同价款与支付

- 本合同价款即合同总价为人民币总价：     万元(大写：        )。合同总价为固定不变价格，投标文件中的清单报价作为质保期外维修或更换的结算依据，除非本合同另有规定，否则在合同期内不因任何原因加以变更或调整。

本合同价款包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、安装调试、技术服务和运输及保险费等费用,还包括合同设备的税费等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。合同设备的技术服务及备品备件由卖方免费提供。

合同设备运抵项目现场的运输及保险费等杂费已含在合同价款内。运输及保险费是指合同设备从卖方(包括卖方的分包商)始发站（车上）/码头（船上）到交货地点地面所发生的公路、铁路、水路、航空运费和保险费等运输过程中发生的各种费用。

- 履约保证金

履约保证金的金额：合同总价的10%。履约保证金的形式：银行汇票、银行保函或现金支票。卖方在在接到中标通知书日起5个工作日内须向买方提交足额履约保证金，否则买方可以取消其中标资格。履约保证金的期限从提交之日起至本招标项目通过最终联合验收合格后终止。在履行合同过程中，如卖方按合同约定履行义务，则履约保证金到期无息退还；如卖方出现未能按合同约定履行其义务或存在质量问题等情况，买方有权优先从履约保证金里取得补偿。

- 支付

合同签订后买方支付合同总价的10%做为预付款。所有货到工地，开箱验收合格后凭卖方出具的全额合规发票支付至合同总价款的70%。所有货物经安装、联动调试、验收合格且连续无故障运行30天后支付至合同总价款的95%，并无息退还履约保证金；余款5%作为质保金，在质保期满且卖方履行质保义务后2个月内无息付清余额。（备注：本项目在结算支付时，票据为税率13%增值税专用发票（国家政策若发生变化以相关政策执行）。

第十二条  连带责任

12.1卖方应对本合同项下设备的制造、运输、装卸、交货、安装等承担全部责任。

12.2 卖方应对本合同项下设备安装过程中影响买方安全生产的任何事宜承担全部责任。

第十三条  质量保证

- 卖方应保证其提供的货物在各个方面符合技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

- 合同货物的质量保证期为联动调试合格试运行后的   个月。在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、生产或运输导致的缺陷负责，出现上述情况，卖方应在7天内对买方提出的要求给予答复并处理。

第十四条  技术服务和检验

- 卖方应及时提供与本合同设备有关的安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

- 卖方根据相关设备的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

- 卖方应在合同生效后1个月内以快递邮寄方式向买方提交执行14.2条规定的服务工作的组织计划一式两份。

- 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

- 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，双方需签订补充或更改合同。

- 卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，应尽量满足买方要求。

- 买方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权,但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

- 对盖有“密件”印章的卖方、买方的资料，双方都有为其保密的义务。

- 需要卖方的分包商对合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由卖方负担。

- 卖方（包括外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

- 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

- 卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方派到现场服务的技术人员名单在本合同生效后1个月内提交买方予以确认。

买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求10天内卖方没有答复，将按第十五条视为延误工期等同处理。

- 由于卖方人员对安装、调试、试运的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。

- 卖方应在发货之前对货物的有关质量、规格、性能、数量进行准确的全面的检验，并出具其货物符合规定的质量证明书。该证书将作为提交付款单据的一部分。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的定论。质量证书应附有写明制造商的出厂检验结果、细节说明。

由卖方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购),在生产过程中都须进行严格的检验和试验,出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后,合格者才能出厂发运。

所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分，卖方要以快递方式邮寄给买方存档。此外,卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

- 货物运抵现场后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方将对货物的有关质量、规格、数量/重量进行检验，并出具检验证书，该检验证书不免除或减轻卖方对货物应承担的任何质量责任。

在现场开箱检验时，如果卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

如果经检验发现质量、规格或数量不符合技术规格书的规定时，买方有权在货物运抵现场后90日内向卖方提出索赔。

- 如果在第十三条规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷（包括潜在缺陷），买方有权立即将此情况通知卖方，卖方应负责处理，并对买方因此遭受的损失承担赔偿责任。

第十五条  索赔

- 如果卖方提供的货物与合同不符，并且买方已于第十三条、第十四条规定的质量保证期内和检验、验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- 卖方应向买方支付与被拒收货物价值等额的款项，并应负担由此发生的一切损失补偿和费用，包括利息、银行费用、运费和保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用等。如果买方选择按本项解决索赔事宜，则在卖方支付前述款项和费用后，卖方将被免除按本合同交付该批货物的义务。

15.1.2 更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担由此产生的一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用和损失。同时卖方应根据第十三条规定对更换的货物相应地延长质量保证期。

- 由于卖方原因而引起的设备或部件的更换或补齐短少的零部件的时间，以不影响设备安装、调试及运行进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后1周或买卖双方商定的更长时间内，否则按延迟交货处理。

- 如果买方提出索赔通知后20日内卖方未能答复，该索赔应视为已被卖方接受（以买方寄出通知书的邮戳日期为起算日）。若卖方未能在买方提出索赔通知的20日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款或卖方提供的履约保证金或质量保证金中扣回索赔金额，履约保证金或质量保证金金额不足时，买方有权向卖方进行进一步的索赔。

第十六条 安装、调试、试运和验收

- 本合同设备由卖方根据相关设备的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。安装、调试过程中，若卖方未按相关设备的技术资料规定和安装规定而出现问题，卖方自行负责。

- 在安装之前，卖方技术人员应说明安装方法和要求。在安装过程中，买方技术人员有权对安装工作进行监督。在单套合同设备安装完毕后，买卖双方代表将进一步核实、确认安装工作，并共同签署安装完毕证书一式二份，买卖双方各执一份。但此证书不能解除卖方在试运行、性能验收试验和保证期内的责任，以及技术性能和保证与合同规定不相符的责任。本合同设备安装完毕后的验收工作按照技术规格书的要求进行。

- 合同设备安装完毕后，卖方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的因卖方原因引起的设备问题，其所需时间一般不应超过1周，对于因卖方原因引起的较大的设备问题，卖方应在双方协商确定的合理期间内解决，否则将视为延误工期进行处理。对于非卖方原因引起的设备问题，卖方应尽快协助买方予以处理。

- 性能验收试验的目的是为验证合同设备是否能达到各项技术性能和保证指标。验收试验由买方负责，卖方参加。性能验收试验完毕,每套合同设备达到技术规格书所规定的各项性能保证值指标后，买方应在10天内签署由卖方会签的本合同设备初步性能验收合格证书一式二份，双方各执一份。除合同中另有规定外，各方人员所发生的费用均由该方自行负担。

- 在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，且此缺陷按本合同条款被定为卖方责任,卖方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，买方则可同意签署初步性能验收合格证书。

- 如果第一次性能验收试验达不到技术规格书所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任,由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后1个月内进行第二次验收试验。

- 如属卖方责任，卖方需自费采取有效措施以使第二次性能验收试验能达到技术性能和/或保证指标，卖方将负担所有直接的费用，包括但不仅限于下列费用：

  - 替换和/或修理的设备和材料的费用；

  - 参与第二次性能验收试验的卖方技术人员的费用；

  - 参加修理的买方人员的费用；

  - 第二次性能验收试验所使用的工具和设备的费用；

  - 第二次性能验收试验所使用的材料和消耗品的费用；

  - 所更换和/或修理的设备和材料运离/运抵现场的所有运输和保险费用。

- 第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到技术规格书所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任:

  - 如属卖方原因，则应按本合同第十八条执行。

  - 如属买方原因，本合同设备应被认为初步性能验收通过，此后10天内由买方代表签署由卖方代表会签的本合同设备初步性能验收合格证书一式二份，双方各执一份。此时卖方仍有义务向买方提供技术帮助,与买方一起采取各种措施，使合同设备达到本合同规定的技术性能和保证指标。

- 初步性能验收合格证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步性能验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据；同样，最终性能验收合格证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。

- 在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应作好安排进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应按下列公式向买方支付费用：（所有费用按发生时的费率水平计费）

Ｐ＝ ａh + M + c m

其中：Ｐ＿＿总费用(元)

a ＿＿人工费(元/小时.人)

h ＿＿人时(小时.人)

M ＿＿材料费(元)

c ＿＿台班数(台.班)

m ＿＿每台设备的台班费(元/台.班)

- 在设备寿命内,卖方欲停止或不能制造某些备品备件，卖方有义务提前通知买方，以便买方有足够时间从卖方处对所需的备品备件做最后一批订货，并且卖方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使买方能够为合同设备制造所需的备品备件，且买方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。买方在用毕后适当的时候以合理的方式和状况归还以上各项物品。

- 不论合同设备的损失或损坏的责任在买方或是在卖方，卖方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，然后确定上述设备的费用由哪一方承担。

第十七条 安全约定

- 卖方在设备安装、调试期间应严格遵守安全技术规程、安装安全操作规程、和其它相关的法律、行政法规、规范及买方的有关安全管理规定，确保作业安全。

- 卖方在安装作业过程发生安全事故的，应立即向买方及相关部门报告，并采取相应的应对措施。事故的一切责任及损失均由卖方承担。

- 卖方在安装作业过程中必须按规定严格执行买方制定的工作票制度。对买方规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到买方负责人的同意。

- 卖方应确保所派作业人员业务水平、身体素质及精神状态等满足安装作业要求，严禁使用未成年工和不适应现场安全作业要求的老、弱、病、残人员，不得安排60岁以上的人员入场作业。

- 卖方设备安装前必须自上而下进行安全技术交底，全体作业人员均掌握项目特点及作业安全措施。

- 复杂的和危险性较大的作业，卖方应制订并采取有效的作业安全技术措施。现场必须具有相关的安全标志牌。

- 卖方应保证安全生产条件所需资金投入，作业前所有安装设备、工器具、作业临时电源及作业场所安全防护设施等均应经过严格检查，并有记录，保证其处于完好状态，不合格的严禁使用。

- 卖方安装作业人员必须在规定的范围内作业，不得超出买方划定范围，不得擅自操作作业范围外的设施设备；若确需操作的，需征得买方值班负责人同意，由值班人员操作或在值班人员的监督下操作。

- 因本合同项目安装作业造成买方或第三方人身财产损失的，卖方承担全部赔偿责任。

- 买方有权监督卖方的设备安装行为，对卖方安装作业实行安全考核。当发生安全生产责任事故、买方发现卖方有违反安全管理规定行为的，买方可依以下约定在支付货款或履约保证金中扣除相应款项作为卖方应支付给买方的安全违约金。

- 在设备安装作业过程中，买方每发现卖方一次违章行为，扣收卖方安全保证金 500 元，严重违章的每次扣收 1000 元。卖方违反买方有关安全生产规章制度，并且不听从买方建议，拒绝执行整改的，买方可要求停工整改，按前述标准加倍扣收安全违约金。如出现违章的行为或不听从买方建议整改的，买方以书面形式告知卖方。

- 卖方在设备安装过程中每发生一起轻伤事故，买方扣收合同暂定总价的1.5%作为卖方的安全违约金；每发生一起重伤事故，买方扣收合同暂定总价的3%作为卖方的安全违约金；发生死亡及以上事故的，扣收合同暂定总价的5%作为卖方的安全违约金。

- 卖方应严格执行国家、行业的安全标准及买方安全要求，卖方发生同类违章行为（或违背买方安全要求）3次且经买方指出后仍发生的、或因卖方原因发生轻伤事故2次以上（含本数）或发生重伤事故或死亡事故的，买方有权按合同扣除安全违约金后解除本合同，并没收履约保证金。因此而解除合同所造成的损失由乙方自行承担。

- 买方对设备安装现场的安全监督检查意见（包括作业人员违章及处罚情况、安全隐患情况等），以书面形式通知卖方，作为安全考核依据。

- 买方对卖方设备安装作业的安全监督，属于买方依自身管理需要的监管行为，其行为不构成责任主体行为，买方无需对本合同项目安装作业中的安全事故承担任何责任。

第十八条  保证与违约金

- 质保期为联动调试合格试运行后的   个月。

- 卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量是优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

- 卖方保证所提交技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

- 本合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成合同设备的返工或报废，卖方应立即以最快捷的方式无偿予以更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的1周或双方商定的更长时间内。由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

- 合同规定的质量保证期满后，由买方在14天内出具合同设备保证期满最终性能验收合格证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

- 在质量保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按第十五条办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运输费及保险费也由卖方承担。

- 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

- 由于卖方责任，在第十六条规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原因)仍不能达到技术规格书所规定的一项或多项保证指标时，卖方应按下列方式承担违约责任为：卖方应在一周内予以更换设备，同时支付该设备合同价10%的违约金。

- 如合同设备在质量保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其质量保证期将自该缺陷修正后开始重新计算。

- 如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），买方有权按下列比例向卖方收取违约金(不满一周按比例计算)：

- 迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的0.5％；

- 迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；

- 迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的1.5％；

- 每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备价格的10％。卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

- 对安装、运行有重大影响的设备迟延交付达90日时，卖方除应向买方支付合同价款10%的迟延交付违约金外，还应向买方赔偿因此而遭受的损失, 此损失在履约保证金中扣除，履约保证金金额不足时，买方有权向卖方进行进一步的索赔。

- 如由于确属卖方责任未能按本合同规定按时交付经双方确认属严重影响关键技术资料时，买方有权按下列比例向卖方收取违约金(不满一周按比例计算)：

- 迟交１周内，违约金金额为人民币2000元/周；

- 迟交2－4周，违约金金额为人民币5000元/周；

- 迟交4周以上，违约金金额为人民币10000元/周；

- 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付合同价款的0.5％违约金。且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接损失。如果由于卖方运抵现场的设备包装不符合买、卖双方达成的包装与保管技术标准与规范的要求，则买方有权要求卖方支付合同价款1%的违约金。

- 卖方按本合同规定所承担的违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同价款的30％。

- 卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

第十九条  不可抗力

- 任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以延迟履行合同义务，但延迟履行合同义务的期限和范围应仅限于受不可抗力事件影响的时间和范围，无论本合同其他条款如何规定，任何一方均不得因不可抗力事件而要求调整合同价款。

- 受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报等方式通知另一方，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方，并立即恢复履行受不可抗力事件影响的合同义务。

- 如果双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

第二十条  违约终止合同

20.1因卖方违约，买方有权采取任何必要的措施予以补救，在下列卖方违约情况下，买方在向卖方发出书面违约通知后，可立即解除全部或部分合同：

  - 卖方原因导致的迟延交付超过90天时；

  - 卖方未能履行合同项下的任何其它义务，导致买方利益遭受严重损害的；

  - 卖方破产或无清偿能力。

20.2一旦买方根据第20.1款解除部分或全部合同，买方有权按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用，以及因此而造成的一切损失。合同中未解除的部分，卖方应继续履行。

第二十一条  变更指示

21.1买方在任何时候可以按第二十三条规定向卖方发出书面指示，对合同的下列内容及相应条款作出变更或修改：

  - 装运方式和包装方式；

  - 交货地点；

  - 卖方须提供的服务。

第二十二条  合同修改

根据第二十一条，欲对合同条款作出任何改动或偏离，买卖双方均须签署书面的合同修改书。

第二十三条  转包与分包

卖方不得将其在本合同项下的义务全部转让或分包给任何第三方。

第二十四条  通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以信函或电报、传真等书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

第二十五条  合同文件资料的使用

25.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、或其中任何规定、或任何有关规格、计划或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

25.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第25.1款中所列的任何文件和资料。

第二十六条  合同生效及期限

26.1本合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

26.2本合同有效期自合同生效日起到双方之间已完全解决了所有索赔事项并货款两清之日止。

第二十七条  争议解决

27.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

27.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，买卖双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向买方住所地的基层人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

27.3 若买卖双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

第二十八条  其他

28.1本合同正本贰份，买方、卖方双方各执壹份，副本伍份，买方执肆份、卖方执壹份。下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

28.2本合同若有未尽事宜，以招标文件为准，或经双方协商一致后签订补充合同。

附件：履约保函格式

买方：                             卖方：

授权代表人：       　　　　　      授权代表人：

开户银行：            　　　　     开户银行：

账　号：                   　      账　号：

地址：                             地  址：

邮　编：      　　　　　　　　     邮　编：

电　话：                  　　     电　话：

日期：                             日期：

第五章 项目需求

- 1.总述

- 本次招标的设备及服务是江苏长江水务股份有限公司聚乙烯供水管道成套生产设备，包括主机及配套设备（供应及其安装、试验、验收、联调投运及售后服务等内容，供货方产品型号、尺寸、颜色等方面需要满足要求）。

1.1管材规格表：

管材用途：给水管

原料成份：PE100/ PE80管材料，

管材颜色：黑色

标识线数量：4条

执行标准：GB/T13663.2---2018或ISO4427 - 2：2007

管材规格------公称外径、公称壁厚、标准尺寸比SDR：

| 公称外径dn(mm) | 公称壁厚en(mm) |  |  |  |  | 口模数量 | 芯模数量 | 定径套数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SDR9 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 |  |  |  |
| 200 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 0件 | 0件 | 2件 |
| 225 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 0件 | 0件 | 2件 |
| 250 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 1件 | 2件 | 2件 |
| 315 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 1件 | 2件 | 2件 |
| 355 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 0件 | 0件 | 2件 |
| 400 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 1件 | 2件 | 2件 |
| 450 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 0件 | 0件 | 2件 |
| 500 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 1件 | 2件 | 2件 |
| 560 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 0件 | 0件 | 2件 |
| 630 | √ | - √ | √ | - √ | √ | 1件 | 2件 | 2件 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 口模5件 | 芯模10件 | 定径套20件 |

1.2设备组成

| 序号 | 名称及代号 | 规格及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效单螺杆挤出机 |  | 1台 |  |
| 2 | 生产线控制系统 |  | 1套 |  |
| 3 | 自动上料干燥系统 |  | 1台 |  |
| 4 | 模具（含口模、芯棒、定径套、加热圈） | Φ200—630 | 1套 |  |
| 5 | 单螺杆标识线挤出机 |  | 1台 |  |
| 6 | 真空定径箱 |  | 1台 |  |
| 7 | 喷淋冷却箱 |  | 1套 |  |
| 8 | 履带牵引机 | Φ200-630 | 1台 |  |
| 9 | 无屑切割机 | Φ200-630 | 1台 |  |
| 10 | 接管架 |  | 2台 |  |
| 11 | 椭圆校正装置 |  | 1套 |  |
| 12 | 重力计量装置 |  | 1台 |  |
| 13 | 随机备品配件 |  |  |  |

- 设备详细配置说明

2.1单螺杆挤出机

螺杆、机筒引进最新德国技术制造（超长径比螺杆结构、带螺旋槽机筒）

电机品牌：选配进口品牌

ABB变频调速器

螺杆：38CrMoAlA，氮化处理，全新结构保证超强塑化能力

机筒：38CrMoAlA，氮化处理，螺旋槽强制喂料段，环形槽风冷系统

齿轮箱：高扭矩、低噪声、硬齿面，高性能齿轮箱（选配进口品牌）

喂料段温度检测

2.2  生产线控制系统

专业塑料机械控制系统

西门子（SIEMENS）硬件

人机界面，既可点动，也可全线联动

主机、辅机、牵引机同步控制

新一代可编程计算机控制系统

温度控制模块化

带熔体压力、熔体温度测量装置

预约加热功能

2.3  自动上料干燥系统

微电脑控制，缺料过载报警

内置过滤器，可有效过滤粉尘

不锈钢材质制作

配置视料窗

静音风机

2.4模具（含口模、芯棒、定径套、加热圈）

口模、芯棒流道表面抛光、电镀处理

芯部配备温度控制系统

2.5单螺杆共挤标识线挤出机

引进最新德国技术制造

配置带止推轴承齿轮减速机，不锈钢料斗

进口变频调试器

2.6真空定径箱

真空自动设定及控制装置

真空泵变频控制

高精度数显真空表

两室定型

304不锈钢箱体、不锈钢法兰

双回路不锈钢管供水管路

采用大口径塑料过滤器保证过滤效果

采用优化设计冷却管路和真空系统

自动温控排水系统

2.7喷淋冷却箱

强力喷淋冷却

优化设计冷却管路

304不锈钢箱体、不锈钢法兰

采用大口径塑料过滤器保证过滤效果

单回路不锈钢管供水管路

2.8履带牵引机

加宽型六履带式牵引

伺服电机独立驱动

配备进口伺服调速器

6/3履带可转换机构，增加牵引管材范围

2.9无屑切割机

刀片无屑环形切割

液压进刀切割

气动随动

超长寿命锋钢刀片

2.10重力计量装置

配备进口品牌

精确控制喂料量以保证挤出产量的稳定

精确测量螺杆转速及单位转速的喂料量

实时显示螺杆转速、挤出产量、管材米重

配置计量系统支架、储料料斗、计长轮支架等相关件

投标人需根据以上清单进行细化设计，保证系统的完整性、合理性和先进性，提供合理、完整的详细设计方案；并且，投标人需提出合理的、操作性强的施工方案。如果需要，投标人可以到现场进行踏勘。

资料提交：

承包商应提供成套设备的技术文件和图纸资料，所提交资料包括但不限于以下内容：

1、成套设备外形尺寸图。图中需表明详细的部件尺寸，以及安装、维修、运行所需的空间要求；

2、生产车间改造设计相关资料；

3、电机及电气控制的图纸资料；

4、土建载荷；

5、设备基础图，基础要求和锚固螺栓位置；

6、制造商授权书。

- 备品配件（易损件）及专用工具清单

提供成套设备连续运行5年所需备品配件的推荐表，在备件表上要列出单价和确切的数量，备品配件包含但不限于下列内容（如有超出以下内容外的备品配件需单独列出并备注说明）：

1、塑料喷嘴：20只/条

2、喷淋管调节扳手：1件/条

3、内六角扳手：1件/条

4、箱体密封垫：各3件（不带孔）/条

5、水泵、真空泵机械密封：各1套/条

6、螺杆拆卸装置：1套/条

7、K型热电偶及模具高温导线：2套/条

8、牵引机履带橡胶块：20件/条

9、十二寸活动板手：1件/条

10、口模加热圈：1套(630)

11、一字螺丝刀和十字螺丝刀：各1件

12、刀片：2片/条（630切割机）

- 防腐保护

制造商应根据设备出厂要求，对暴露于空气中的设备及备品备件中的金属表面做防腐喷涂。

- 包装和运输要求

为避免运输中的机械损伤，所有设备和附件应用木箱和防震材料包装。所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

第六章 投标文件格式

封面

正本/副本

江苏长江水务股份有限公司聚乙烯供水管道成套生产设备采购及安装项目

投标文件

编号：0660205304980660

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

年	月	日

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书格式

2.开标一览表

3.投标分项报价表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本、资质证书副本

5.法人代表授权委托书

6.制造商授权书格式

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 质量保证书

2. 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4. 货物技术资料

5. 投标货物规格偏离表

6. 商务条款偏离表

7. 施工组织设计（包括含安装、调试、测试、验收、试验、试运行、培训、售后服务等）

8. 经营业绩

一、投标书及其附件

1、投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切与之相关的服务，投标总价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们承诺工期/交货期为                     。

3.我们同意按照招标文件投标人须知的规定，本投标文件的有效期为从开标日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 |  |
| 工 期/交货期 |  |
| 保证金 | 有/无 |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份拿个小信封单独封装后，装入正本袋中或单独密封递交。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

3、投标分项报价表

招标编号：

| 序号 | 投标货物品种 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地/品牌 | 数量 | 税率 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试等费用 | 类别 | 税率 |  | 费用（含税总价） |  |  |  |
|  |  | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试验费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
| 上述费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

货币单位：  万元

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团、资质条件、类似产品工程的业绩[附合同及验收证书]等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本、资质证书副本复印件

5.法人代表授权委托书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，至     年  月  日失效。特此声明。

法定代表人（授权人）签字或盖章：

职                        务：

单     位     名    称（公章）：

地                        址：

投标人代表（被授权人）签字或盖章：

职                        务：

单       位       名      称：

地                        址：

6.主要设备制造商授权书格式

制造商授权书

致：   （ 买方名称 ）

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就 （招标编号）           号招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件第二章合同主要条款的有关规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1、质量保证书

2、有关部门的检测报告

(如有)
3.货物组成

3-1主机和标准附件清单

招标编号：

| 序号 | 组成主机整件、附件名称 | 数量 | 原产地 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本设备累计合价： |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

货物组成

3-2  备品备件清单

招标编号：

| 序 号 | 备品备件名称 | 型号规格 | 数 量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

货物组成

3-3  专用工具清单

招标编号：

| 序号 | 专用工具名称 | 型号规格 | 数 量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

4.货物技术资料

对投标货物主要性能特征、技术参数进行详细描述。

5. 投标货物规格偏离表

招标编号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如有偏离，则必须在本偏离表中体现。

2、投标人承诺：除上表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

6.商务条款偏离表

招标编号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如有偏离，则必须在本偏离表中体现。

2、投标人承诺：除上表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

7.施工组织设计

包括：安装、调试、测试、验收、试验、试运行、培训、售后服务、拟投入专业人员情况、质保期等。

8.经营业绩

（注：提供近三年同类货物的销售业绩、安装业绩，含用户名单、联系方法等、合同复印件等。）