项目编号：JSHCZB-20240467

- 第六水厂一期工程节约集约用地综合论证报告编制及征地

- 报批服务

竞争性磋商文件

| 采 购 人： | 江苏长江水务股份有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 |
| 发 放 日 期： | 2024年6月28日 |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商须知	5

第三章 合同条款及格式	14

第四章 项目需求	20

第五章 评标办法、评分标准	22

第六章 竞争性磋商响应文件格式	24

# 竞争性磋商公告

受江苏长江水务股份有限公司的委托，江苏汇诚投资咨询管理有限公司就其第六水厂一期工程节约集约用地综合论证报告编制及征地报批服务进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

项目概况 第六水厂一期工程节约集约用地综合论证报告编制及征地报批服务的潜在供应商可在江苏汇诚投资咨询管理有限公司获取采购文件，并于2024年7月10日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSHCZB-20240467

2、项目名称：第六水厂一期工程节约集约用地综合论证报告编制及征地报批服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：135万元

5、最高限价：135万元，最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6、采购需求：完成本次第六水厂一期工程节约集约用地综合论证报告编制及征地报批服务。具体工作内容包含以下事项：（1）地形图修测；（2）项目立项稳评；（3）节约集约用地论证分析专章编制；（4）用地预审办理；（5）征地稳评；（6）地质灾害危险性评估报告和压覆矿查询；（7）生态保护红线内允许有限人为活动认定论证 （8）林地手续；（9）用地报批，最终获得主管部门征地批复文件。具体要求详见磋商文件第四章。

7、合同履行期限：合同签订后，30日历天内完成项目前期地形图修测、用地预审、项目稳评并立项，收集好前置手续后3个月内完成征地报批程序，取得省政府的用地审批文件。

8、本项目 不 接受联合体磋商。

9、本项目不集中考察或召开答疑会。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、经审计的上一年度财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、供应商信用承诺函；

7、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商具备国家测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质；

2、供应商具备扬委法【2024】16号关于公布扬州市2024-2026年度可参与重大决策社会稳定风险评估第三方机构名单的通知要求；

## 三、获取采购文件

时间：2024年6月28日至2024年7月5日，每日8:30至 11:30，14：00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司代理二部（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）

方式：现场领取磋商文件,如投标人确定参加投标，请于规定时间内被授权人持法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件加盖投标人公章、《投标人参加投标确认函》原件（授权委托书及投标人参加投标确认函通过百度网盘链接自行下载）至江苏汇诚投资咨询管理有限公司代理二部（邗江北路68号旺角西入口三楼）投标登记，如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。请各投标人在规定时间内携带符合要求的有效期内的所有投标登记资料，否则不予接受登记。

网盘地址：https://pan.baidu.com/s/1lIU3ZytOMPgJY8Rvellwvw    提取码：JSHC

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年7月10日15点00分（北京时间）

地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）

## 五、开启

时间：2024年7月10日15点00分（北京时间）

地点：江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）

六、公告期限

本项目采购公告发布于“扬州市国资委网站、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站”，公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目不收取磋商保证金。

2、集中考察或召开答疑会：供应商须自行查勘现场，合理报价，所有风险供应商自行承担。

3、本次响应文件制作份数要求：一式三份（一份正本，两份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。电子版响应文件1份(正本扫描PDF格式，U盘形式，单独密封、随纸质响应文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江苏长江水务股份有限公司

地 址：扬州市文汇东路249号

联系人：桑思扬

电 话：19962608569

2.采购代理机构信息

名 称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地 址：扬州市邗江北路68号

联系人：江鹏

电 话：0514-80827735、15062822404

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称”磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.2本次采购由成交人领取成交通知书前一次性支付给代理机构代理服务费，代理服务费按发改价格【2011】534号文件标准*40%计算，代理服务费不足2000元时，按2000元计算。

（1）代理服务费支付方式：一次性以电汇、转账、支票、现金等形式支付；

（2）代理服务费收款账户信息：

户    名：江苏汇诚投资咨询管理有限公司邗江分公司

开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户账号：1108020809100091782

4.3专家评审费暂按500元/人次计取，按实结算（不提供发票），由成交人一次性支付给代理机构。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购公告中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市国资委网站、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站”上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、磋商文件的解释

7.1本磋商文件由代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购文件要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。电子版响应文件1份(正本扫描PDF格式，U盘形式,单独密封、随纸质响应文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。（未按照磋商文件要求制作提交磋商响应文件的，拒绝接收。）

1.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

本项目 不收取 磋商保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，采购人对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市国资委网站、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、江苏长江水务股份有限公司网站”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订购买服务合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章 合同条款及格式

第六水厂一期工程节约集约用地综合论证报告

编制及征地报批服务

合同

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

年   月   日

委托方：                  （以下简称“甲方”）

承接方：                  （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合该工程具体情况，为明确责任、协作配合，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守。

第一条  工作目的

按照本合同的约定，乙方接受甲方的委托，对第六水厂一期工程节约集约用地综合论证报告编制及征地报批服务专题研究，并提交相应的研究报告及获得主管部门最终同意的批复。

第二条  工作内容

1、工作内容：完成本次第六水厂一期工程节约集约用地综合论证报告编制及征地报批服务。具体工作内容包含以下事项：（1）地形图修测；（2）项目立项稳评；（3）节约集约用地论证分析专章编制；（4）用地预审办理；（5）征地稳评；（6）地质灾害危险性评估报告和压覆矿查询；（7）生态保护红线内允许有限人为活动认定论证 （8）林地手续；（9）用地报批，最终获得主管部门征地批复文件。

2、项目采用固定总价合同，报价包含项目征地报批涉及的上述工作所有费用（含相关专家评审费），甲方不额外支付任何费用。

第三条  工作进度

乙方工作进度需满足甲方的要求。具体工作进度如下：

合同签订后，30日历天内完成项目前期地形图修测、用地预审、项目稳评并立项，收集齐前置手续后3个月内完成征地报批程序，取得省政府的用地审批文件。

第四条  成果验收要求

分项完成经相关部门审批或专家评审的成果材料，最终取得省政府用地审批文件。

第五条  费用及支付方式

1、本项目费用共计人民币大写            整（小写计￥    元整）；

费用分项表：

| 序号 | 分项 | 相关成果 | 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形图修测 | 1：500地形成果 |  |
| 2 | 项目立项稳评 | 稳评报告及备案意见 |  |
| 3 | 节约集约用地论证分析专章编制 | 节约集约用地论证分析专章报告审查意见 |  |
| 4 | 用地预审 | 建设项目用地预审与选址意见书 |  |
| 5 | 征地稳评 | 稳评报告及备案意见 |  |
| 6 | 地灾报告和压覆矿 | 地灾报告及评审意见、压覆矿复函 |  |
| 7 | 生态保护红线内允许有限人为活动认定论证 | 生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见 |  |
| 8 | 林地手续 | 使用林地批复 |  |
| 9 | 用地报批 | 建设项目用地批复（征前+组卷） |  |
| 总 价 |  |  |  |

2、支付方式

（1）固定总价合同，甲方完成节约集约用地综合论证报告并取得项目核准意见，付至立项前1-7分项费用的70%；甲方取得最终土地征收批文后付清余款。

（2）乙方开具有效的增值税专用发票。

第六条 双方责任

1、甲方责任：

（1）甲方对乙方的工作给予积极配合，及时提供工程方案等基础资料(甲方已取得的正式或可参考资料)，若甲方提供资料延迟，则乙方提交的报告时间相应延迟。

（2）甲方须按合同约定在满足付款条件下如期向乙方支付费用。

2、乙方责任

（1）乙方应在满足质量、安全等要求的前提下，按时完成各项工作。

（2）由于乙方提供的成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格（合格以取得主管部门同意批复为准）。

第七条  违约责任

1、在合同履行期间，若因甲方原因造成合同终止执行，乙方已经完成送审报告的，甲方应向乙方支付已完报告对应的全部合同款（但乙方成果必须满足甲方相关报审需要）；未形成送审报告的，按照开展工作的实际情况经双方协商，支付部分合同款。

2、由于甲方原因造成成果方案有重大变更，致使乙方的成果有重大修订，甲方对乙方不予追加费用。

3、由于乙方原因造成技术成果资料质量不合格，未能通过主管部门审查，其返工费用由乙方承担。乙方未按合同约定的期限提交成果，每逾期一天，应向业主方交纳合同总金额万分之三的违约金。在合同履行期间，若因乙方原因造成合同终止执行，乙方应无条件返还业主方已支付的全部合同款并赔偿合理的损失。

第八条  知识产权

本项目技术成果在甲方支付相应费用后归甲方所有。

第九条  其它

（1）由于不可抗力使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

（2）双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。通过协商不能解决时，应向 扬州市 人民法院起诉；

（3）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力；

（4）本合同经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章或合同专用章后生效；

（5）本合同一式肆份，各执贰份，具有同等法律效力。

以下无正文。

委托方(盖章)：                        承接方(盖章)：

地  址：                              地  址：

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

邮政编码：                            邮政编码：

- 附件：

廉政合同

项目名称：

项目单位：                           （以下称委托人）

成交单位：                           （以下称服务人)

根据国家有关法律法规以及中纪委、江苏省纪委党风廉政建设有关规定，为做好合同项目的廉政建设，预防和制止违纪违法行为，保证资金安全和有效使用，经双方协商一致，订立本合同。

一、委托人工作人员不得参加服务人的宴请、健身、娱乐等高消费活动；不得索取和接受服务人赠送的礼品、礼金、贵重物品和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得索取和接受服务人任何好处费及项目回扣；不得向服务人报销应由委托人支付的任何费用；不得借用、租用服务人的交通工具、通讯工具等；不得参加服务人组织的有可能影响公正履行合同的任何祝贺庆典活动。

二、委托人工作人员的配偶、子女及亲属，不得承包或从事与项目有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向服务人推荐分包单位；不得要求服务人购买合同规定外的材料和设备。

三、委托人工作人员如有违反第一、二两条规定，经服务人或其他线索检举，被纪检监察组织核实认定的，按照管理权限，依据有关规定给予（索贿方单位或个人）党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

四、服务人不得以任何形式邀请委托人人员、中介方人员，吃、玩或赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或贵重物品；服务人不得以咨询费、劳务费等名义支付委托人人员、中介方人员回扣或变相回扣；不得为委托人、中介方报销应由单位或个人承担的任何费用。

五、服务人如有违反第四条规定的，由有关行政主管部门对服务人给予扣减应付合同金额的3%-5%。

六、服务人在项目实施过程中贿赂委托人人员，被相关纪检监察组织或司法机关立案查处的，委托人有权立即中止项目合同，由此给委托人所造成的损失以及发生的一切费用均由服务人承担。

七、凡是未按规定签订《廉政合同》，属工程建设项目的不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理），属非工程建设项目的一律不得组织实施。违者将由纪检监察组织根据管理权限追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、委托人和服务人双方单位应严格履行本合同规定内容，发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为倾向时，应及时给予提醒和纠正。双方上级主管部门、纪检监察组织有权对本合同签订、执行情况进行定期不定期的检查。

九、本合同为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。

十、本合同自经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章或合同专用章后生效。

十一、本合同一式肆份，各执贰份，具有同等法律效力。

委托人单位（公章）：                      服务人单位：（公章）

委托人单位法定代表人 ：                   服务人单位法定代表人：

（或授权委托人）：                        （或授权委托人）:

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

- 年   月   日                               年   月   日

# 第四章 项目需求

第六水厂一期工程节约集约用地综合论证报告编制及征地报批服务，完成项目前期相关工作并取得立项批文和用地报批组卷，完成用地报批审查，跟踪和推进审批进展，取得用地批复文件等。

项目地块分为二部份，原水厂位于瓜州原水厂东侧，占地面积为6.8亩，净水厂位于润扬河以东，省道356以南区域，占地面积12.60公顷（约189亩），东西向长约534m，南北向宽约232m，与S365及乌塔沟均考虑了100m 退让距离。

一、项目内容

- 地形图修测

根据规划和设计要求完成项目范围1:500地形图修测,满足入库要求

- 项目立项稳评

通过社会稳定风险调查识别、社会稳定风险分析、社会稳定风险评估报告编制及通过邗江区维稳主管部门组织的评审、批复，获得备案等在内的全过程服务，满足发改委立项要求。

- 节约集约用地论证分析专章编制

根据《自然资源部等7部门关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（自然资发〔2022〕130号）提出的“可行性研究阶段，需开展节约集约用地论证分析”要求，做好节约集约用地论证分析专章的编制，通过专家论证评审。

- 用地预审办理

通过真实有效的对项目土地综合咨询服务的资料收集、涉及政府部门或乡村组相关资料盖章事宜、数据分析等，按照现行自然资源部和省自然资源厅建设用地审批的要求，完成项目用地预审相关报件、报告编制，并经相关行政主管部门审查，取得用地预审与选址意见书。

- 征地稳评

通过社会稳定风险调查识别、社会稳定风险分析、社会稳定风险评估报告编制及通过邗江区维稳主管部门组织的评审、批复，获得备案等在内的全过程服务，满足征地报批要求。

- 地灾报告和压覆矿查询

对用地地块进行地质调查，编制地质灾害危险性评估报告;办理压覆矿查询。

- 生态保护红线内允许有限人为活动认定论证

根据相关审批及生态保护红线管理要求，编制生态保护红线内允许有限人为活动认定论证报告，报省审查评审。

- 林地手续

对项目占用林地与林业部门对接认定林地类型及规模，编制林地可研、评审及组卷报批。

- 用地报批

- 征前程序履行与相关材料:地块的拟征地公告、土地现状调查、征地补偿安置方案公告、征地补偿与安置相关协议的制作、盖章与张贴收集。汇总整理各征地程序履行后的相关材料。

- 组卷报批程序:报盘制作，制作组卷所需其他材料，跟踪报件流转及协调。

二、分项内容

| 序号 | 分项 | 审批机关 | 相关成果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形图修测 | 市编研中心入库 | 1：500地形成果 | 规划选址用 |
| 2 | 项目立项稳评 | 邗江区政法委备案 | 稳评报告及备案意见 | 1、责任主体为项目单位 2、项目立项用 |
| 3 | 节约集约用地论证分析专章编制 | 邗江区自然资源和规划局 | 节约集约用地论证分析专章报告审查意见 |  |
| 4 | 用地预审 | 邗江区自然资源和规划局 | 建设项目用地预审与选址意见书 |  |
| 5 | 征地稳评 | 邗江区政法委备案 | 稳评报告及备案意见 | 责任主体为地方政府 |
| 6 | 地灾报告和压覆矿 | 扬州市自然资源和规划局 | 地灾报告及评审意见、压覆矿复函 |  |
| 7 | 生态保护红线内允许有限人为活动认定论证 | 省自然资源厅 | 生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见 |  |
| 8 | 林地手续 | 省林业局 | 征用林地批复 | 涉及省级公益林 |
| 9 | 用地报批 | 省自然资源厅及相关厅局、省政府 | 建设项目用地批复 |  |

三、其他要求

若本项目需分阶段、分期出具成果，成交单位应无条件根据采购人要求分阶段、分期出具成果并分别取得批文，投标人在投标报价中综合考虑此项费用，采购人不再另行支付。

# 第五章 评标办法、评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件的要求的响应文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

二、评分标准

| 项目 |  | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价（20分） |  | 低于磋商文件规定的最高限价的报价为有效投标报价，高于最高限价的报价为无效报价，无效报价不参与评审，做废标处理。 以有效投标文件的评标价算术平均值（当有效投标单位家数≥10家，去掉其中2个最高价和2个最低价；当5家≤有效投标单位＜10家，去掉其中的1个最高价和1个最低价）为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分20分。每高于评标基准价1%扣0.3分，每低于评标基准价1%扣0.2分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 备注说明：除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |
| 技术部分 （45分） | 对项目的总体理解 （8分） | 根据供应商对本项目的总体理解方案进行打分： 方案科学、合理，描述详细完整，针对性强，得8分；方案较科学合理，描述较完整，针对性较强，得5分；方案描述简单，针对性较差，得2分；其余不得分。 |
|  | 技术方案 （10分） | 根据供应商对本项目背景解读针对性及准确性，熟悉情况，项目技术方案科学性、合理性和可操作性等进行综合评审： 方案科学、合理，描述详细完整，对项目背景解读准确，针对性强，得10分；方案较科学合理，描述较完整，对项目背景解读较准确，针对性较强，得7分；方案合理性一般，描述一般，对项目背景解读一般，针对性一般，得4分；方案描述简单，对项目背景解读不够准确，针对性较差，得2分。其余不得分。 |
|  | 进度安排 （8分） | 根据供应商针对本项目的安排规划进度，进度保证措施，能否全面响应采购文件要求等内容进行评审： 进度计划和进度保证措施符合要求，安排详尽，可操作性强，完全响应项目需求，得8分；进度计划安排较合理，进度保证措施可操作性较强，基本响应项目需求，得5分；进度计划安排不够合理，可操作性一般，部分满足项目需求的，得2分。 |
|  | 质量保证 措施 （8分） | 根据供应商的质量保证措施进行打分： 质量保证措施合理、科学、完备，对本项目的重点、难点分1析及应对合理的得8分，质量保证措施全面，但未对本项目的重点、难点作出分析的得5分，质量保证措施空泛且未对本项目的重点、难点作出分析的得2分，没有内容不得分。 |
|  | 合理化建议 （8分） | 投标人针对本项目提出创新、创优等合理化建议等相关内容的得8分，所提建议创新性和合理性一般的得5分，所提建议创新性和合理性较差的得2分，没有内容不得分。 |
|  | 服务保障 （3分） | 根据投标人在接到采购人通知后能够及时响应并到达现场所需时间等进行综合打分。承诺2小时内到达采购人办公场所提供服务的，得3分；承诺3小时内到达采购人办公场所提供服务的，得2分；承诺4小时内到达采购人办公场所提供服务的，得1分；其他不得分。 （提供承诺函，格式由供应商自拟，未提供不得分） |
| 商务部分 （35分） | 人员配备 （15分） | 1、拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称的得2分。(要求专业为：自然资源工程、国土资源工程、城乡规划、测量测绘类等） 2、拟派的项目组成员中（项目负责人除外）具有中级职称的，每有1人得1分，具有高级及以上职称的，每有1人得2分。本项最高得10分。(要求专业为：自然资源工程、国土资源工程、城乡规划、测量测绘类等） 3、拟派的项目组成员中具有地理信息安全保密培训合格证明的，有1人得1分，最多得3分。 注：以上人员相关专业以职称证或毕业证为准，投标人须提供以上所有人员相关证书及2024年3月-2024年5月任意一个月为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章。 |
|  | 企业资信 （6分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，有一个得1 分，最高得4分。 2、投标人具备高新技术企业的得2分。 注：提供相关证书复印件加盖投标人公章。 |
|  | 奖项 （4分） | 1、投标人2020年1月1日以来具有征地报批项目获得过省级及以上奖项的得2分。 2、投标人2020年1月1日以来获得过省级及以上科学技术奖的得2分。 注：提供获奖证书复印件并加盖投标人公章，时间以获奖时间为准。 |
|  | 业绩 （10分） | 投标人2020年1月1日以来完成过征地报批案例的，有1个得2分，满分10分。 注：提供合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。 |

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

正（副）本

项 目 名 称：

编       号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

- 资格性和符合性检查响应对照表

- 资信证明文件

- 磋商响应报价表

- 商务条款响应及偏离表

- 项目技术服务方案

……

一、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

磋商供应商全称（加盖公章）：

二、资信证明文件要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）磋商响应函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）

（5）上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）（复印件加盖供应商公章）

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（复印件加盖供应商公章）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(原件)

（8）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)

（9）供应商信用承诺函(原件)

（10）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖供应商公章）

2.项目的特定资格要求：

（1）供应商具有国家测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质(复印件加盖供应商公章)

（2）供应商具备具备扬委法【2024】16号关于公布扬州市2024-2026年度可参与重大决策社会稳定风险评估第三方机构名单的通知要求(复印件加盖供应商公章)

备注：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致磋商被拒绝且不允许在开标后补正。

磋商响应函

致：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

根据贵方的             号竞争性磋商文件，正式授权下述签字人      (姓名)代表我方   （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                                      邮 编：

电 话：                                      传 真：

供应商开户行：                               账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字或盖章）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：	邮编：

电话：  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

- 近三年同类服务的主要业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致响应文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：______________（供应商名称）授权________（被授权人的姓名）为我方就_______（项目编号及名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：________________________________

联系电话（手机）：________________________________

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：________________________________

日期：________________________________

被授权人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：          。

主要专业技术能力有：          。

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字（签字或盖章）：_______________________

日期：______年_____月_____日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

三、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 第一轮报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地形图修测 |  |
| 2 | 项目立项稳评 |  |
| 3 | 节约集约用地论证分析专章编制 |  |
| 4 | 用地预审 |  |
| 5 | 征地稳评 |  |
| 6 | 地灾报告和压覆矿 |  |
| 7 | 生态保护红线内允许有限人为活动认定论证 |  |
| 8 | 林地手续 |  |
| 9 | 用地报批 |  |
| 总价（元） |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：     年   月   日

填写说明：

1、响应报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

四、商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务内容 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 磋商响应货币 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日   期：      年   月   日

五、项目技术服务方案

（供应商根据评分细则自行编制）