**嘉丰院管道改造工程劳务分包招标公告**

**一、招标人：**江苏长江水务股份有限公司（抢维修中心）

**二、投标人要求：**

1、 投标人必须是公司施工协作单位名录库单位，且安全施工许可证在有效期内。

2、投标人提供施工人员名单，施工人员不得少于6人。且安排人员24小时值班保障现场供水安全。

3、施工人员保险必须满足公司要求并在保险期内。

4、投标人在手管调工程不能超过4个。

**三、资格审查方式：**

1、采用资格预审方式；

2、提供书面资料：项目人员名单（含项目负责人、安全员、电工等主要施工人员）、工程质量维修承诺书（承诺书注明：在开工日期后3天内未进场施工的，停工3个月处罚，且视为自动放弃此项工程）。

**四、报价方式：**

投标人根据工程技术科提供的招标公告及控制价，按照内部结算标准（2019年8月版），根据自身实力填写一个合理的竞标费率。

1. **项目概况：**

1、该工程管道老化严重，急等进场施工更换管道，预计需开挖疏理原管道路线，安装DE63管364米，恢复混凝土路面220平方，沿线复老户，拆除旧管道。找原管道碰接点需自行恢复路面（详见施工图）。

2、现场给水管道的道路碰接点施工需破除部分混凝土路面，按要求严格做好安全防护措施，施工过程中的障碍，自行与承接改造社区单位沟通处理。协作单位中标后需立即进场施工。

3、外工预算控制价：73014.57元。

**六、评标办法：**

1、评标方法采用合理低价让利：投标人对工程外工控制价进行让利报价，招标小组抽签决定工程让利价，投标人的有效投标文件最接近招标小组抽签让利价的中标。（投标人让利报价2%—7%之间，精确到小数点后两位。）

2、如果遇到相同价格的情况，由招标比价小组进行评审决定。

**七、承包方式及范围：**

1、承包方式：人工、机械、辅材等。

2、中标人须严格按照«抢维修协作单位管理制度»、«工程签证管理办法»等配备技术员，做好现场文明施工及竣工资料报送等工作。

**八、计划工期：30日历天。**

计划开工日期：2022年10月29日

计划竣工日期：2022年11月29日

**九、资格预审时间：2022年10月24日9:30－17:00。**

**十、投标时间：2022年10月25日9:30－2022年10月28日14:30。**

开标时间：**2022年10月28日 15点** 地点：三楼会议室   电话：18952758108。

**十一、投标文件的编制：**

1、投标文件应字迹清楚，不能涂改。投标文件应加盖单位公章，并且由法定代表人或法定代表人委托的代理人签字。

2、投标文件应密装，并且应写明招标人名称和工程名称及投标人的名称。

3、本项目按招标公告要求，提供投标函即可。

2022年10月24日